SELENA SYSTEMS / MASTER EXECUTION SPECIFICATION

SEPTEMBER 2026

HoReCa Local-First Validation, Provider Capability Discovery,
AVLI/KORA Pilots and Gated Public Repositioning

Мастер-ТЗ на исполнение • Версия 1.0

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Владелец продукта | Selena Systems |
| Дата и время | 31 августа 2026, 16:03 WITA (Бали) |
| Период исполнения | 1–30 сентября 2026 |
| Статус | DRAFT FOR OWNER APPROVAL |
| Аудированный кодовый snapshot | origin/release/selena-visibility-mvp@0d1f21ed57577d915ef3d41a6533cb88fd3a1f1e |
| Нормативная база | Product Decision v1.0 + Architecture v1.2 + Implementation Delta v1.2.1 + Technical Delta v1.3 |

РЕШЕНИЕ НА ПЕРИОД ЭТОГО ТЗ GO: governance, current-state reconciliation, capability harness, fixtures, owner-approved isolated canaries, HoReCa Intent Ontology и подготовка пилотов. HOLD: runtime expansion и limited UI до source gates. NO-GO: публичное перепозиционирование сайта, изменение тарифов и новые коммерческие обещания до pilot acceptance и owner approval.

Конфиденциальный рабочий документ Selena Systems

# Содержание и правила чтения

| 1. Назначение документа 2. Иерархия нормативных документов 3. Цель сентября и критерий успеха 4. Фиксированные продуктовые решения 5. Разрешение на выполнение 6. Scope и non-goals 7. Current-State Reconciliation 8. Work Packages 9. Целевой календарь сентября 10. Роли и ответственность 11. Gate-модель | 12. Общие критерии приёмки 13. Формат задач для Codex 14. Обязательные артефакты 15. Реестр ключевых рисков 16. Решения владельца 17. Финальный verdict Приложение A. Traceability Приложение B. Capability Matrix Приложение C. Page Specification Приложение D. PR Acceptance Report Приложение E. Hermes backlog Нормативные источники |
| --- | --- |

## Маркировка происхождения требований

| Метка | Значение |
| --- | --- |
| ИЗВЛЕЧЕНО | Положение прямо присутствует в одном или нескольких исходных документах. |
| ИНТЕРПРЕТИРОВАНО | Исполнимое решение, порядок или формат, выведенный из нескольких исходных требований. |
| НОРМАТИВНО | Обязательное правило исполнения этого ТЗ; не может быть изменено PR или задачей Codex. |
| OWNER DECISION | Требуется явное решение владельца; до него зависимая работа остаётся HOLD. |
| GO / HOLD / NO-GO | Разрешение на выполнение сейчас / ожидание gate / прямой запрет. |

[НОРМАТИВНО] Если положение источников не поддерживает конкретный факт, метрику, срок или обещание, документ сохраняет UNKNOWN либо запрашивает owner decision. Заполнять пробел правдоподобной догадкой запрещено.  [S1 §2.3, §6; S2 §6, §10; S3 §17.4]

# 1. Назначение документа

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Это первое исполнимое мастер-ТЗ сентября. Оно переводит утверждённые архитектурные документы и сентябрьский план в последовательность work packages, gates, deliverables, acceptance criteria и evidence requirements. Оно не заменяет архитектуру и не разрешает функции, которые источники оставляют в HOLD или NO-GO.  [S1–S4]

[НОРМАТИВНО] Документ обязателен для Selena/Owner, Codex, Claude Code, QA, аналитика, контента и дизайна. GitHub Issue, PR, комментарий или устное решение не могут молча изменить его границы; изменение оформляется новой версией ТЗ и owner approval.

## 1.1. Что должен дать этот документ

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Одну иерархию источников и одно определение продукта на период исполнения.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Явное разделение разрешённых, отложенных и запрещённых работ.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Проверяемый список выходных артефактов с владельцами и evidence.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Малые независимые задачи для Codex вместо одного big-bang PR.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Единые acceptance gates для provider calls, данных, пилотов, сайта и коммерческого релиза.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Финальное owner-решение GO / PILOT ONLY / MANUAL ONLY / BLOCKED по новым источникам и GO / NO-GO по публичному позиционированию.

# 2. Иерархия нормативных документов

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Документы управляют разными уровнями решения. При чтении нельзя брать удобную фразу из старой версии и отменять более новое ограничение.  [S1–S5]

| Код | Документ | Что регулирует | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | SELENA_SYSTEMS_PRODUCT_DECISION_HORECA_LOCAL_FIRST_V1.0_2026-08-31.docx | Продуктовая граница, HoReCa Local-first, клиентский опыт, entitlements и pilot gates. | Высший продуктовый источник. |
| S2 | SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_TECHNICAL_DELTA_V1.3_2026-08-31.docx | Provider registry, 13 новых datasets, discovery, Google/Social/Travel gates. | Нормативное дополнение; discovery-only GO. |
| S3 | SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_ARCHITECTURE_TZ_V1.2_2026-08-29.docx | Единый evidence-first SaaS, независимые surfaces, data model, UX, reporting. | Основная архитектура. |
| S4 | SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_IMPLEMENTATION_DELTA_V1.2.1_2026-08-30.docx | LOCAL_MAPS, LOCAL_AI, grid, retries, attempts, cost caps и Local gates. | Нормативное дополнение к S3. |
| S5 | SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_ARCHITECTURE_TZ_V1 / v1.1 | Историческая база value-before-access и Public Audit. | Только background; не отменяет S1–S4. |

ПРАВИЛО PRECEDENCE Product Decision задаёт коммерческую границу и HoReCa-клиентский опыт; Architecture v1.2 задаёт платформу; Implementation Delta v1.2.1 задаёт Local execution; Technical Delta v1.3 задаёт новые providers. Это Master ТЗ задаёт только порядок исполнения и доказательства.

# 3. Цель сентября и критерий успеха

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Главная цель сентября: проверить HoReCa Local-first product model на доказательных данных, определить реальные возможности и себестоимость новых источников, собрать HoReCa Intent Ontology, провести AVLI/KORA pilots и подготовить публичное позиционирование к отдельному gated-релизу.  [S1 §1, §6–9; S2 §12–16]

## 3.1. Измеримый результат месяца

| ID | Deliverable | Критерий результата | WP |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Current-State Reconciliation | Фактический статус сайта, кода, staging и data paths: VERIFIED / PARTIAL / CONFIGURED_ONLY / NOT FOUND / UNKNOWN / CONFLICT. | WP-01 |
| R2 | Provider Capability Matrix | 13 новых datasets: fixture, schema, stable identity, pagination, cost, latency, privacy, retention и status. | WP-02 |
| R3 | Execution Safety PASS | sv_measurement_attempts, max 3 attempts, generic retries off, Local domain alignment, migration/RLS/grid tests. | WP-03 |
| R4 | Provider Registry Contracts | Registry, validators, evidence writer и fixture tests; Google paths только после source gates. | WP-04 |
| R5 | HoReCa Intent Ontology v0.1 | 50–100 нормализованных intents с market/language/class/action/source mapping. | WP-05 |
| R6 | AVLI Local Decision Report | Visibility, evidence gaps, competitor reasons и 30-day actions. | WP-06 |
| R7 | KORA Pre-opening Readiness Report | Facts, UNKNOWN, missing evidence, action readiness и recheck calendar. | WP-07 |
| R8 | Website Target Specification | Route architecture, page specs, claims, copy, CTA, schema и release gates без публичного deployment. | WP-08 |
| R9 | Unit Economics + Owner GO/NO-GO | Source costs, attempts, cadence, eligibility и финальное решение по sources и public release. | WP-09 |

## 3.2. Что НЕ считается успехом

[НОРМАТИВНО] Количество опубликованных статей, если они не связаны с измерением, evidence и recheck.

[НОРМАТИВНО] Наличие Dataset ID в Railway без request path, raw fixture, storage и capability status.

[НОРМАТИВНО] Красивый dashboard на тестовых цифрах без canonical dataset и evidence references.

[НОРМАТИВНО] Новый Local, Social или Travel текст на сайте раньше capability и commercial gates.

[НОРМАТИВНО] Рост метрики, названный причинным результатом без booking, WhatsApp, calls, POS или analytics evidence.

# 4. Фиксированные продуктовые решения

## 4.1. Позиционирование

[ИЗВЛЕЧЕНО] Selena Systems остаётся платформой измерения AI-driven discovery: как цифровые системы понимают, подтверждают и рекомендуют бизнес, какие источники формируют решение и что меняется после выполненных действий. Для HoReCa главным коммерческим опытом становится Local Visibility.  [S1 §1]

[НОРМАТИВНО] Local Visibility является центром HoReCa-вертикали, но не всей Selena Systems. Платформа сохраняет независимые modules: AI Answers, Search, Maps & Local, Reviews, Social и Travel.  [S1 §1–3]

## 4.2. Продуктовая цепочка

Visibility → Evidence → Recommendation → Action → Outcome Evidence

[ИЗВЛЕЧЕНО] Outcome Evidence публикуется по уровням Readiness, Observed Actions, Assisted Outcomes и Attributed Outcomes. Причинная атрибуция не обещается без доказуемой интеграции.  [S1 §1.2, §2.2, §4–5]

## 4.3. Независимые измерительные поверхности

| Surface | Что измеряет | Жёсткая граница |
| --- | --- | --- |
| Public Readiness | Доступность сайта, entity clarity, schema, content и action readiness. | Не является AI recommendation measurement. |
| AI Answers | Visitor View и API View; branded и discovery отдельно. | Не смешивать consumer и API responses. |
| Google Search | SERP visibility и search context. | Google AI Mode хранится отдельно от SERP. |
| LOCAL_MAPS | Google Maps Geo-Grid: points × keywords × variants × repeats. | Places/GBP facts не являются rank evidence. |
| LOCAL_AI | Controlled dated sample с coordinate proof. | MANUAL_ONLY до Phase 4 gate. |
| REPUTATION | Profile/review facts и review evidence. | Не записывать reviews в Maps rank storage. |
| SOCIAL | Accounts, content и conversations. | Не добавлять в AI Visibility score. |
| TRAVEL | Google Travel Hotels capability. | PILOT ONLY до schema/cost/customer-fit gate. |

## 4.4. Правила интерпретации

[ИЗВЛЕЧЕНО] Никакого общего магического score для несопоставимых surfaces.  [S1 §2.3; S3 §17.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Каждая доля показывается как X из Y, с датой, denominator и invalid count.  [S1 §2.3; S3 §17.4]

[ИЗВЛЕЧЕНО] UNKNOWN не равен FAIL, нулю или отраслевому benchmark.  [S1 §1.1, §2.3; S3 §17.4]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Branded, discovery, occasion, atmosphere, needs, group-size и action intents не смешиваются.  [S1 §2.3, §4.2]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Trend допустим только при совместимых Configuration Locks и provider versions.  [S1 §2.3; S3 §17.4]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Recommendation без evidence IDs не публикуется.  [S1 §1.1, §6.1; S3 §16.4, §25.4]

# 5. Разрешение на выполнение

| Работа | Статус | Provider calls | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Product/source decisions, non-goals, status matrix | GO | 0 provider calls | Можно выполнять сразу. |
| Current-state audit, GSC/site baseline, route/claims inventory | GO | 0 provider calls | Технические проверки и evidence capture. |
| Capability harness, fixture tooling, validators | GO | 0 provider calls | Код не включает runtime source. |
| 13 isolated schema-discovery canaries | HOLD → GO по каждому source | Только явно approved calls | Нужны owner-approved scope и cost. |
| LOCAL_MAPS Phase 0/1 + free stub | GO | 0 provider calls | По v1.2.1 до next gate. |
| Paid Maps canary 1×1×1 | HOLD | 1 task после owner approval | Только после Phase 2A PASS. |
| Automatic Local AI | NO-GO | Запрещены | LOCAL_AI_DISCOVERY_POLICY остаётся MANUAL_ONLY. |
| New Google/Social/Travel runtime integrations | HOLD | Capped only after source gates | Configuration-only не является capability. |
| Target website copy, IA, wireframes | GO | 0 provider calls | Только draft/staging/feature-flag; не публиковать. |
| Public website repositioning, pricing and new claims | NO-GO | N/A | До 3–5 cycles + unit economics + owner approval. |

КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА Настроенная переменная окружения или Dataset ID означает CONFIGURED_ONLY. Клиенту нельзя показывать это как доступную функцию, пока не доказаны request, raw evidence, normalization, storage, cost, retention и quality status.

# 6. Scope и non-goals

## 6.1. In Scope

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Утверждение product/source decisions и source-of-truth hierarchy.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Current-state reconciliation сайта, приложения, code snapshot, migrations, adapters и staging configuration.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Capability discovery для Google AI Mode, Google SERP, Maps Place, Maps Reviews, Travel Hotels, Instagram Profiles/Posts/Reels/Comments, TikTok Profiles/Videos, Reddit Posts и YouTube Videos.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Fixture-first provider contracts, source normalizers, evidence writer и attempt/cost/audit linkage.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] LOCAL_MAPS safety alignment, 5×5 / 3 km grid, max 3 attempts и no whole-grid retry.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] HoReCa Intent Ontology v0.1.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] AVLI operating-restaurant pilot и KORA pre-opening readiness pilot.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Target public-site architecture, page specifications, claim matrix и drafts.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Technical site readiness: GSC baseline, sitemap, robots, canonicals, indexability, SSR/crawler-readable HTML, schema consistency, CWV, mobile и internal links.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Unit economics, comparable remeasurement и final owner GO/NO-GO.

## 6.2. Out of Scope до отдельного решения

[ИЗВЛЕЧЕНО] Публичное изменение позиционирования или тарифов.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Автоматический запуск всех datasets и recurring production scans.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Полноценный Social Monitoring, Travel production module или causal Outcome Attribution.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Одна универсальная results table или composite score.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Автоматическое изменение сайта, карточки, отзывов или социальных профилей клиента.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Unlimited locations, grids, prompts, records или continuous monitoring.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Нативные iOS/Android-приложения.  [S1 §8; S2 §1, §7–10; S3 §4.3, §21.3]

# 7. Current-State Reconciliation

[ИЗВЛЕЧЕНО] Аудит Technical Delta v1.3 выполнялся на snapshot 0d1f21e. Perplexity имеет working AI path. Пять Google и восемь social dataset variables сообщены как присутствующие в staging, но код не читает их и request path не доказан. Это CONFIGURED_ONLY, а не capability.  [S2 §2]

| Контур | Наблюдение | Статус | Обязательное действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Existing AI path | ChatGPT / Gemini / Perplexity adapter family | PARTIAL / Perplexity working path | Проверить фактический current HEAD и production/staging path. |
| Google AI Mode | Dataset env присутствует по сообщению owner | CONFIGURED_ONLY | Schema-discovery canary; не включать UI. |
| Google SERP | Dataset env присутствует | CONFIGURED_ONLY | Отдельный SEARCH flow. |
| Maps Place | Dataset env присутствует | CONFIGURED_ONLY | Entity/facts only; не rank. |
| Maps Reviews | Dataset env присутствует | CONFIGURED_ONLY | REPUTATION schema decision. |
| Travel Hotels | Dataset env присутствует | CONFIGURED_ONLY | TRAVEL gate. |
| 8 social datasets | Dataset env присутствуют | CONFIGURED_ONLY | Privacy/retention/cost gates. |
| Retry behavior | Current adapter допускает до 4 attempts | CONFLICT | Привести к max 3 attempts total. |
| Raw evidence path | Normalized response/raw reference есть; полный provider raw→sv_source_snapshots не доказан | NOT VERIFIED | Fixture and evidence writer acceptance. |

## 7.1. Обязательный формат reconciliation

| Объект | Документ утверждает | Код | Staging | Production | Статус | Разрыв / evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: Google AI Mode | Candidate AI surface | Dataset registry отсутствует | Env сообщён owner | UNKNOWN | CONFIGURED_ONLY | Нужен isolated canary + fixture + storage path |

[НОРМАТИВНО] Для каждого объекта evidence должен включать команду/путь/скриншот/экспорт/commit SHA и captured_at. Формулировка «вероятно реализовано» запрещена.

# 8. Work Packages

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Work packages организованы по зависимостям. Календарная дата не отменяет gate: работа, не прошедшая prerequisite, остаётся HOLD даже 30 сентября.

| ID | Название | Результат | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-00 | Governance & Source of Truth | Owner approvals, non-goals, baseline SHA, flags OFF | Нет |
| WP-01 | Current-State & Website Baseline | Reconciliation, GSC, routes, claims, technical readiness | WP-00 |
| WP-02 | Capability Harness & 13-Source Matrix | Isolated canaries, fixtures, schema/cost/privacy matrix | WP-00 |
| WP-03 | Measurement Safety Reconciliation | Attempts, retries, Local domains, migrations, grid stub | WP-00 / code baseline |
| WP-04 | Provider Registry & Core Google Contracts | Registry, validators, evidence writer, Google pilots | WP-02 + WP-03 |
| WP-05 | HoReCa Intent Ontology v0.1 | 50–100 normalized intents | WP-00; parallel |
| WP-06 | AVLI Pilot | Operating restaurant decision report | WP-04 gate + WP-05 |
| WP-07 | KORA Pilot | Pre-opening readiness report | WP-01 + WP-05; provider subset after WP-04 |
| WP-08 | Target Website & Offer Specification | IA, page specs, claims, content and release gates | WP-01 + product decisions |
| WP-09 | Evidence Loop, Unit Economics & Owner Gate | Remeasurement, costs, GO/NO-GO | WP-02–WP-08 |

## WP-00. Governance & Source of Truth

[НОРМАТИВНО] До capability discovery должны быть утверждены Product Decision, Technical Delta discovery boundary, non-goals и flags OFF.  [S1 §9; S2 §13 Phase 0]

### Задачи

Записать фактический repository, branch и baseline SHA на момент старта.

Утвердить S1–S4 как нормативную базу и отметить S5 как background.

Утвердить owner-approved global и per-source canary cost caps.

Утвердить, что public website/pricing остаются без изменений до Gate G7.

Зафиксировать feature flags OFF и доказать, что deploy/migration создают 0 cycles, 0 permits и 0 calls.

Назначить владельцев work packages и канал хранения acceptance evidence.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Owner Decision Record подписан или имеет явное электронное approval evidence.

[НОРМАТИВНО] Baseline SHA и environment inventory сохранены.

[НОРМАТИВНО] Canary budget, stop conditions и permitted sources перечислены.

[НОРМАТИВНО] Нет незадокументированных публичных обещаний или runtime enablement.

## WP-01. Current-State & Website Baseline

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Этот пакет объединяет полезную часть Hermes backlog: baseline, routes, technical readiness, claims inventory и indexability. Он не публикует новую стратегию.

### Задачи

Составить inventory маршрутов: /, /visibility, /check, /pricing, app entry points, Lab, automation, methodology, evidence, contact и все фактические redirects.

Для каждого route присвоить KEEP / REWRITE / MERGE / REMOVE / MISSING и CURRENT / TARGET / HOLD.

Снять GSC baseline: queries, pages, impressions, clicks, average position, indexing issues и доступные AI features без подмены недоступных данных.

Проверить sitemap, robots.txt, canonicals, indexability, crawler-readable HTML, SSR, broken links, duplicate routes, schema/text consistency, Lighthouse/CWV и mobile.

Зафиксировать текущие pricing/claims/FAQ/CTA и отметить каждое обещание как SUPPORTED / PARTIAL / UNSUPPORTED / UNKNOWN.

Проверить Cloudflare AI Crawl Control только если домен действительно использует соответствующую конфигурацию.

Оставить llms.txt как zero-weight diagnostic, не как P0 growth lever.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] 100% публичных routes и claims включены в matrix.

[НОРМАТИВНО] GSC baseline имеет export date и source file.

[НОРМАТИВНО] Каждая technical issue имеет evidence, severity, owner и verification step.

[НОРМАТИВНО] Технические maintenance fixes не меняют positioning/price и оформлены отдельными PR.

[НОРМАТИВНО] Все недоступные данные отмечены UNKNOWN.

## WP-02. Capability Harness & 13-Source Matrix

[ИЗВЛЕЧЕНО] Ближайший технический приоритет Technical Delta v1.3 — capability matrix для 13 вновь настроенных datasets. Разрешены только contract discovery, fixtures и isolated staging canaries с owner-approved cost.  [S2 §12–16]

### Источники discovery

| Source | Target domain | Order |
| --- | --- | --- |
| Google AI Mode | AI Answers | P1-A |
| Google SERP | SEARCH | P1-B |
| Google Maps Place | Entity / Local | P1-C |
| Google Maps Reviews | REPUTATION | P1-D |
| Google Travel Hotels | TRAVEL | P1-H |
| Instagram Profiles | SOCIAL account | P1-E |
| Instagram Posts | SOCIAL content | P1-F |
| Instagram Reels | SOCIAL content | P1-F |
| Instagram Comments | SOCIAL conversation | P1-G |
| TikTok Profiles | SOCIAL account | P1-E |
| TikTok Videos | SOCIAL content | P1-F |
| Reddit Posts | SOCIAL conversation | P1-G |
| YouTube Videos | SOCIAL / video content | P1-F |

### Canary output contract

[ИЗВЛЕЧЕНО] Input contract: required/optional fields, cardinality, URL/query/locale constraints.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Raw response: full payload/reference, checksum, capture time, dataset ID and environment.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Schema inventory: field, type, nullable, repeated, observed class; no invented fields.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Stable identity and parent/child relationships.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Pagination/incremental behavior and duplicate boundary.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Actual or estimated cost and observed latency; canary latency is not SLA.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Privacy classification, retention and deletion rule.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Sanitized immutable fixture and versioned normalizer test.  [S2 §5.2–6]

[ИЗВЛЕЧЕНО] Capability verdict: ALLOWED / PILOT_ONLY / MANUAL_ONLY / BLOCKED.  [S2 §5.2–6]

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Количество provider calls точно совпадает с owner-approved canaries.

[НОРМАТИВНО] Для каждого из 13 sources существует fixture checksum и capability row.

[НОРМАТИВНО] Secrets и raw provider credentials отсутствуют в logs, reports и exports.

[НОРМАТИВНО] Unknown fields сохраняются в raw evidence, но не выдумываются в normalized model.

[НОРМАТИВНО] Ни один source не включён в production runtime или public UI.

## WP-03. Measurement Safety Reconciliation

[ИЗВЛЕЧЕНО] Implementation Delta v1.2.1 разрешает Phase 0, database/staging gate и бесплатный Maps stub; платный canary, automatic Local AI, checkout и recurring scans остаются закрыты.  [S4 §1, §8]

### Задачи

Проверить применённость migration inventory и rebase numeric prefixes перед новой migration.

Выполнить LOCAL → LOCAL_MAPS transactional backfill и добавить LOCAL_AI domain, если это ещё не применено.

Реализовать/проверить sv_measurement_attempts как spend permit + attempt ledger.

Ограничить attempts: initial + 2 controlled retries, максимум 3 total; generic queue retryLimit=0.

Сохранить failed attempts в cost/audit ledger; в denominator входит только один VALID или ABSENT result.

Запретить whole-grid, whole-dataset и whole-cycle retry.

Проверить grid formula sv-grid-sphere-v1: 5×5, radius 3000 m, 25 stable points, ROUND_HALF_UP 6 decimals, UUIDv5.

Доказать 125 Maps analytical slots и максимум 375 attempts для 5 keywords.

Выполнить forward/replay/rollback, RLS cross-tenant, duplicate executionKey, stop/cap/retry reconciliation tests.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Migration/deploy создают 0 tasks, 0 permits и 0 provider calls.

[НОРМАТИВНО] Golden tests PASS: Bali, equator, negative longitude, antimeridian, repeat generation.

[НОРМАТИВНО] Attempt count >3 технически невозможен.

[НОРМАТИВНО] ABSENT_WITHIN_DEPTH не повторяется и остаётся VALID с targetRank=null.

[НОРМАТИВНО] Попытка expected+1 блокируется до provider call.

[НОРМАТИВНО] RLS crossover = 0; secrets = 0; feature flags remain OFF.

## WP-04. Provider Registry & Core Google Contracts

[ИЗВЛЕЧЕНО] Новые datasets нельзя добавлять hard-coded if/else. Целевая архитектура: ProviderDatasetRegistry → common BrightDataClient → Dataset Definition → Source Normalizer → Evidence Writer → Attempt/Cost Ledger.  [S2 §2.1–3.2]

### Задачи

Ввести domain/surface-aware ProviderDatasetRegistry с capability status и versioned input/output schemas.

Сохранить SELENA_MEASUREMENT_ADAPTER как legacy/default selector только для существующего AI execution path.

Реализовать common BrightDataClient: auth, request, snapshot/polling, timeout, cancel и provider task uniqueness.

Писать immutable raw payload/reference + SHA-256 + evidence index до завершения normalization.

После WP-02 source gate реализовывать в порядке: Google AI Mode → Google SERP → Maps Place → Maps Reviews.

Google AI Mode хранить как AI surface; Google SERP — SEARCH; Maps Place — entity snapshot; Maps Reviews — REPUTATION.

Не создавать параллельные generic tables, если текущий sv_* domain выражает семантику.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Registry, input/output validators и fixture tests PASS без новых paid calls.

[НОРМАТИВНО] Capped adapter pilot имеет raw→normalized→DB→evidence→cost→audit reconciliation.

[НОРМАТИВНО] Provider task/event IDs и executionKey уникальны.

[НОРМАТИВНО] Google AI Mode не смешан с SERP; Maps Place не записан как rank; Reviews не записаны в LOCAL_MAPS.

[НОРМАТИВНО] Existing Perplexity path regression tests PASS.

[НОРМАТИВНО] Каждый adapter имеет source-specific timeout, retry, cost и retention policy.

## WP-05. HoReCa Intent Ontology v0.1

[ИЗВЛЕЧЕНО] Product Decision требует 50–100 intents с типом, языком, рынком, intent class и action class. Категории: business type, occasion, atmosphere, needs, location/time и action.  [S1 §4.2, §6.2]

### Минимальная схема записи

| Поле | Пример | Правило |
| --- | --- | --- |
| intent_id | HRC-REST-OCC-ROMANTIC-001 | Стабильный versioned ID |
| business_type | restaurant / cafe / food hall / hotel / villa / spa | Вертикаль |
| market / area | Bali / Ubud | Рынок и локальный контекст |
| language | EN / RU / ID | Не смешивать языки |
| intent_class | occasion / atmosphere / needs / location_time / action | Таксономия |
| action_class | book / call / WhatsApp / order / directions / availability | Следующее действие |
| query_form | Search / Maps / AI | Формулировки строятся отдельно |
| branded | true / false | Branded и discovery разделены |
| evidence_requirement | mention / citation / recommendation / action readiness | Что считается доказательством |
| lifecycle_status | draft / approved / pilot / retired | Версионность |

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] 50–100 уникальных intents; дубликаты и синонимы нормализованы.

[НОРМАТИВНО] Каждый intent имеет business type, market, language, intent class, action class и applicable surfaces.

[НОРМАТИВНО] Search query, Maps keyword и AI prompt не копируются автоматически друг в друга.

[НОРМАТИВНО] Branded/discovery и action/occasion/atmosphere/needs группы имеют отдельные denominators.

[НОРМАТИВНО] Pilot subset для AVLI и KORA утверждён и зафиксирован в immutable version.

## WP-06. AVLI Local Decision Pilot

[ИЗВЛЕЧЕНО] Главный вопрос AVLI: почему действующий ресторан рекомендуют или не рекомендуют? Обязательные evidence: entity match, reviews, menu/site, selected social evidence, competitors, local intents и action paths.  [S1 §6; S2 §14]

### Scope

Одна verified business location и подтверждённая entity identity.

Website/menu, Maps Place, Maps Reviews и только прошедшие gate selected social sources.

3–5 competitors с evidence-backed identity match.

Locked subset HoReCa intents.

Booking, WhatsApp, call, order и directions paths.

### Структура отчёта

Executive summary.

Entity and facts.

Visibility by surface.

Evidence strength and gaps.

Competitor selection reasons.

Action blockers.

30-day action plan.

Recheck calendar.

Limitations and UNKNOWN.

Evidence index.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] 100% опубликованных findings имеют evidence IDs и capture timestamp.

[НОРМАТИВНО] 0 fabricated facts, benchmarks, ratings или inferred outcomes.

[НОРМАТИВНО] Каждая recommendation содержит action, owner, priority и verification plan.

[НОРМАТИВНО] Основные причины выбора/невыбора понятны owner за две минуты.

[НОРМАТИВНО] Нельзя утверждать, что обнаруженная корреляция вызвала бронирование.

## WP-07. KORA Pre-opening Readiness Pilot

[ИЗВЛЕЧЕНО] Главный вопрос KORA: что должно быть согласовано до открытия? Пилот использует pre-opening facts и action readiness; rank/review/outcome metrics нельзя публиковать до появления валидных данных.  [S1 §6; S2 §14]

### Scope

Official entity facts, name/category/address/coordinates/hours/opening status.

Official profiles and source inventory.

Menu/service readiness and business-type clarity.

Maps, booking, WhatsApp, call, directions and availability prerequisites.

Conflict findings и UNKNOWN ledger.

Verification calendar до и после открытия.

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Каждый факт имеет official/public source или помечен UNKNOWN.

[НОРМАТИВНО] Conflicts связаны с evidence и конкретным owner action.

[НОРМАТИВНО] Не публикуются вымышленные ranking, reviews, conversions или recommendation trends.

[НОРМАТИВНО] Каждая readiness action имеет deadline/owner/verification method.

[НОРМАТИВНО] Recheck plan использует совместимый Lock либо отмечает break in series.

## WP-08. Target Website & Offer Specification

[НОРМАТИВНО] Можно проектировать target site и тексты, но public deployment, pricing changes и новые Local/Social/Travel/Outcome promises остаются NO-GO до Gate G7.  [S1 §5, §8–9; S2 §16]

### Target information architecture — draft

| Route | Роль | Primary intent | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Platform overview | Selena Systems как evidence-first visibility platform | HOLD FOR RELEASE |
| /visibility | Commercial hub | AI-driven discovery measurement and evidence | HOLD FOR RELEASE |
| /horeca | HoReCa vertical | Local-first: restaurants, cafes, food halls, hotels, villas, spa | HOLD FOR RELEASE |
| /check | Free Public Readiness | Public-only technical/entity/action readiness | CURRENT / VERIFY |
| /pricing | Offers and entitlements | Только approved scope; без invented Local/Social/Travel claims | CURRENT / HOLD CHANGES |
| /methodology | Method and limitations | Surfaces, denominators, repeats, UNKNOWN, evidence | TARGET |
| /evidence | Evidence example | Readable web evidence view; export remains secondary | TARGET |
| /lab | Selena Lab | Experiments, tools, cases and research from real measurements | TARGET |
| /automation | AI Automation | Отдельный commercial hub, не смешивать с Visibility | TARGET / VERIFY |
| /contact | Contact / application | Clear next step | CURRENT / VERIFY |

### Обязательная карточка каждой страницы

Page ID / Route / Status Audience / Primary intent / Business job Current capability / Target capability Allowed promise / Blocked promises H1 / Direct answer in first 50–100 words Required sections / Required evidence Primary CTA / Secondary CTA / Internal links Schema / Analytics events / Mobile and SEO requirements Acceptance criteria / Release gate

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Каждая money page имеет один primary intent и прямой ответ в первых 50–100 словах.

[НОРМАТИВНО] Каждый claim классифицирован SUPPORTED / PARTIAL / UNSUPPORTED / UNKNOWN.

[НОРМАТИВНО] FAQ, schema и visible copy согласованы; schema не добавляет скрытые обещания.

[НОРМАТИВНО] Comparison pages сравнивают категории, а не создают фальшивые брендовые войны.

[НОРМАТИВНО] Case pages используют только безопасные факты и evidence.

[НОРМАТИВНО] Drafts и wireframes доступны, но production deployment заблокирован feature flag/release process.

## WP-09. Evidence Loop, Unit Economics & Owner Gate

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Финальный пакет связывает product validation, provider economics и сайт. Он отвечает не «сколько сделали», а «что измерили, что изменили, что проверили повторно и какое решение можно принять».

### Evidence loop

Baseline → Finding → Evidence → Recommendation → Owner Action → Verification → Remeasurement → Comparison → GO / HOLD / NO-GO

### Unit-economics fields

Source and exact contract version.

Analytical slots and max attempts.

Provider unit and worst-case cost.

Observed cost and latency.

Retention/deletion cost.

Cadence.

Plan/module eligibility.

Manual vs automated scope.

Overage behavior.

Margin assumptions marked as assumptions.

### Comparison statuses

| Статус | Когда используется |
| --- | --- |
| IMPROVED | Comparable Lock; agreed metric improved. |
| DECLINED | Comparable Lock; agreed metric declined. |
| UNCHANGED | Comparable Lock; change below defined threshold or no change. |
| UNKNOWN | Недостаточно valid evidence. |
| BREAK_IN_SERIES | Изменился Lock, provider, surface version или method. |

### Acceptance

[НОРМАТИВНО] Unit economics не используют free credits как устойчивую себестоимость.

[НОРМАТИВНО] 3–5 comparable cycles требуются до commercial approval тех surfaces, для которых это установлено источниками.

[НОРМАТИВНО] Owner review присваивает каждому source ALLOWED / PILOT_ONLY / MANUAL_ONLY / BLOCKED.

[НОРМАТИВНО] Отдельное решение присваивает public positioning/pricing GO или NO-GO.

[НОРМАТИВНО] Ни один отрицательный или неизвестный результат не скрыт из final report.

# 9. Целевой календарь сентября

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] Даты являются target windows. Gate имеет приоритет над календарём. Если prerequisite не пройден, последующий пакет не ускоряется обещанием «закончить к пятнице».

| Окно | Milestone | Пакет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 Aug – 2 Sep | M0 | WP-00 | Owner decisions, baseline SHA, flags OFF, evidence repository |
| 1–6 Sep | M1 | WP-01 + WP-03 start | Current-state/site baseline; migration and retry reconciliation |
| 3–13 Sep | M2 | WP-02 + WP-05 | 13-source discovery; HoReCa ontology draft |
| 7–20 Sep | M3 | WP-04 after gates | Registry/contracts; capped Core Google pilots only where approved |
| 14–24 Sep | M4 | WP-06 + WP-07 | AVLI and KORA data collection/report drafts |
| 14–27 Sep | M5 | WP-08 | Target site architecture, page specs, copy and claim matrix |
| 25–30 Sep | M6 | WP-09 | Remeasurement, unit economics, owner GO/NO-GO |

# 10. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность | Выход |
| --- | --- | --- |
| Selena / Owner | Product decisions, claims, tariffs, canary budgets, source and production GO/NO-GO. | Final approval |
| Product Architect / ChatGPT | Master ТЗ, traceability, page specs, acceptance logic, contradiction resolution. | Specification |
| Codex | Code, migrations, fixtures, tests, PR evidence; без изменения product boundary. | Implementation |
| Claude Code | Read-only verification, delta review, safety and contradiction checks. | Independent verification |
| Analyst | Entity match, intent approval, findings, Expert Verified review. | Evidence quality |
| QA | Acceptance matrix, tests, RLS, mobile, accessibility, links, screenshots. | Acceptance evidence |
| Content | Draft copy strictly within allowed claims and evidence. | Content drafts |
| Designer | Target wireframes and report UX; no capability invention. | UX drafts |

## 10.1. RACI по work packages

| WP | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-00 | Owner | Product Architect | Codex / Claude | All |
| WP-01 | QA / Codex | Product Architect | Owner / Analyst | All |
| WP-02 | Codex | Owner | QA / Product Architect | Claude |
| WP-03 | Codex | Owner | QA / Claude | Product Architect |
| WP-04 | Codex | Owner | QA / Analyst | Product Architect / Claude |
| WP-05 | Product Architect / Analyst | Owner | Content / QA | Codex |
| WP-06 | Analyst | Owner | Product Architect / QA | Codex |
| WP-07 | Analyst | Owner | Product Architect / QA | Codex |
| WP-08 | Product Architect / Content / Designer | Owner | QA / Codex | Analyst |
| WP-09 | Product Architect / Analyst | Owner | Codex / QA | All |

# 11. Gate-модель

| Gate | Mandatory PASS | Calls | Открывает |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 — Decision | Product Decision + Technical Delta discovery boundary approved; non-goals fixed; flags OFF. | 0 | GO to discovery |
| G1 — Capability | 13 isolated canaries; fixtures; schema/cost/latency/privacy matrix. | Approved canaries only | Source GO/NO-GO |
| G2 — Contracts | Registry, validators, fixture tests and evidence writer; no runtime source enablement. | 0 | GO to adapter pilots |
| G3 — Core Google | AI Mode/SERP/Place/Reviews raw→normalized→DB; retry/cost/idempotency PASS. | Capped | GO to AVLI pilot |
| G4 — Social | Account/content/conversation schemas; privacy/retention/duplicates PASS. | Capped | GO to Social Snapshot pilot |
| G5 — Travel | Hotels schema, stable IDs, offer semantics and cost proven. | Capped | GO/NO-GO Travel |
| G6 — Product | AVLI/KORA reports; 100% evidence-linked findings; UNKNOWN/partial correct. | Capped | GO to limited UI |
| G7 — Commercial | 3–5 comparable cycles, unit economics, entitlements, scheduler, deletion, alerts, owner approval. | Plan-capped | Production/public GO |

## 11.1. Безусловные STOP conditions

[NO-GO] Unknown или unbounded provider price.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Unexplained cardinality mismatch, overflow или duplicate provider call.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Raw payload отсутствует там, где evidence contract его требует.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Schema change без version break.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Cross-tenant RLS failure, secret exposure или unsupported retention/deletion path.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Attempt count >3, generic queue retries, whole-grid/dataset/cycle retry или silent scope reduction.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Maps Place используется как Maps rank evidence.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Google AI Mode смешан с Google SERP.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Social записан в Reviews storage или Reviews в LOCAL_MAPS.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Local AI automated без coordinate proof и Phase 4 gate.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Travel/Social/Local promises опубликованы раньше capability и tariff approval.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

[NO-GO] Mismatch Lock → permits → attempts → observations → cost events → export.  [S2 §13.1; S4 §8.1]

# 12. Общие критерии приёмки

## Traceability

[НОРМАТИВНО] Каждая задача связана с Requirement ID, work package и source section.

[НОРМАТИВНО] Каждый PR содержит acceptance report и evidence links.

[НОРМАТИВНО] Каждое изменение product boundary оформлено новой версией документа.

## Data & Evidence

[НОРМАТИВНО] Каждый published finding имеет evidence ID, captured_at, provider/source и dataset version.

[НОРМАТИВНО] PUBLIC, UPLOADED, CONNECTED и DERIVED различимы.

[НОРМАТИВНО] UNKNOWN сохраняется и не попадает в denominator как ноль.

[НОРМАТИВНО] Raw evidence private; client export по умолчанию normalized.

## Execution Safety

[НОРМАТИВНО] Provider call имеет spend permit, executionKey и cost event.

[НОРМАТИВНО] Максимум 3 attempts total.

[НОРМАТИВНО] Duplicate provider calls = 0.

[НОРМАТИВНО] Expected+1 блокируется до provider call.

[НОРМАТИВНО] Migration/deploy создают 0 calls.

## Product & Claims

[НОРМАТИВНО] No composite score для несопоставимых surfaces.

[НОРМАТИВНО] Никаких guaranteed ranks, mentions, recommendations или outcomes.

[НОРМАТИВНО] Public claims соответствуют current capability.

[НОРМАТИВНО] Automated report помечен NOT EXPERT VERIFIED, если review отсутствует.

## UX & Accessibility

[НОРМАТИВНО] Важные статусы не кодируются только цветом.

[НОРМАТИВНО] Touch targets ≥44×44 px и keyboard navigation.

[НОРМАТИВНО] Owner понимает main result за две минуты.

[НОРМАТИВНО] Evidence доступно от summary до source snapshot.

# 13. Формат задач для Codex

[НОРМАТИВНО] Нельзя объединять 13 datasets, migrations, UI и tariffs в один PR. Каждая task заканчивается собственным evidence-backed acceptance report.  [S2 §15]

TASK ID: Название: Work package: Статус: GO / HOLD / BLOCKED Цель и business reason: Source requirements: Repository / branch / baseline SHA: Dependencies and gates: Inputs: Разрешённые изменения: Запрещённые изменения: Data migrations: Provider calls allowed: Feature flags: Tests: Acceptance criteria: Required evidence: Rollback: Output files: PR scope:

## 13.1. Definition of Ready

Статус задачи GO и prerequisite gate PASS.

Baseline SHA записан.

Exact source contract/fixture известен либо задача является discovery canary.

Budget cap и permitted calls определены.

Acceptance и rollback определены до начала кода.

## 13.2. Definition of Done

Code/tests/evidence соответствуют acceptance.

No secret, no duplicate, no unapproved provider call.

Migration forward/replay/rollback и RLS PASS, если применимо.

Feature flag остаётся в требуемом состоянии.

Acceptance report приложен к PR.

Docs/status matrix обновлены.

# 14. Обязательные артефакты и имена файлов

| ID | Файл | Содержание |
| --- | --- | --- |
| D-00 | SELENA_OWNER_DECISION_SEPTEMBER_2026_V1.0.md | Owner approvals, budgets, non-goals, flags. |
| D-01 | SELENA_CURRENT_STATE_RECONCILIATION_2026-09.md | Routes, code, staging, production, claims and gaps. |
| D-02 | SELENA_PROVIDER_CAPABILITY_MATRIX_V1.0.xlsx / .md | 13 source contracts, fixtures, cost, privacy and verdicts. |
| D-03 | SELENA_MEASUREMENT_SAFETY_ACCEPTANCE_V1.0.md | Attempts, migrations, RLS, grid and stop tests. |
| D-04 | SELENA_PROVIDER_REGISTRY_CONTRACTS_V1.0.md | Registry definitions and fixture tests. |
| D-05 | HORECA_INTENT_ONTOLOGY_V0.1.csv + .docx | 50–100 intents and pilot subsets. |
| D-06 | AVLI_LOCAL_DECISION_REPORT_V1.0.docx | Operating restaurant pilot. |
| D-07 | KORA_PREOPENING_READINESS_REPORT_V1.0.docx | Pre-opening pilot. |
| D-08 | SELENA_SYSTEMS_WEBSITE_TARGET_SPEC_V1.0.docx | Target IA, pages, claims and release gates. |
| D-09 | SELENA_UNIT_ECONOMICS_V1.0.xlsx | Source/task/attempt/cadence economics. |
| D-10 | SELENA_OWNER_GO_NO_GO_2026-09-30.docx | Source and public-release decisions. |

# 15. Реестр ключевых рисков

| ID | Риск | Impact | Контроль | Реакция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Provider output schema отличается от ожиданий | High | Fixture-first; не создавать normalized fields до real response. | STOP on unversioned drift |
| R-02 | Цена неизвестна или зависит от объёма | High | Worst-case cap + isolated canary + source-specific policy. | BUDGET_BLOCKED |
| R-03 | Entity mismatch | High | Stable IDs first; fallback review flag. | No publication |
| R-04 | Privacy/retention не решены | High | Capability status BLOCKED до deletion path. | STOP |
| R-05 | Surfaces смешаны в storage/score | High | Domain-specific schemas/read models. | STOP |
| R-06 | Causal claim без outcome evidence | High | Observed/assisted/attributed labels only. | Remove claim |
| R-07 | Big-bang PR | Medium | One task + one acceptance report per PR. | Reject PR |
| R-08 | Baseline drift | Medium | Lock/provider version/break-in-series. | No trend claim |
| R-09 | Local AI lacks coordinate proof | High | MANUAL_ONLY; no pin map. | COORDINATE_PROOF_FAILED |
| R-10 | Website promises ahead of capability | High | Claims matrix + G7 release gate. | NO-GO deploy |

# 16. Решения владельца, необходимые для старта

| ID | Решение | Рекомендация | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-01 | Утвердить Product Decision v1.0 и non-goals. | Рекомендация: APPROVE | PENDING |
| OD-02 | Утвердить Technical Delta v1.3 только для discovery/fixtures/isolated canaries. | Рекомендация: APPROVE WITH LIMITS | PENDING |
| OD-03 | Утвердить global и per-source canary budget. | Конкретные суммы не поддержаны источниками; заполнить owner. | PENDING |
| OD-04 | Утвердить AVLI и KORA как сентябрьские pilots. | Рекомендация: APPROVE | PENDING |
| OD-05 | Утвердить draft target site, но запретить public release до G7. | Рекомендация: APPROVE DRAFT / NO-GO DEPLOY | PENDING |
| OD-06 | Утвердить evidence retention и signed-reference policy. | Нужна отдельная policy. | PENDING |
| OD-07 | Разрешать paid Maps canary только отдельным решением после Phase 2A PASS. | Рекомендация: KEEP HOLD | PENDING |

## 16.1. Подтверждение

| Owner approval ________________________________ Имя / дата / решение | Technical scope approval ________________________________ Имя / дата / решение | Public release status ________________________________ Имя / дата / решение |
| --- | --- | --- |

# 17. Финальный verdict этого Master ТЗ

MASTER EXECUTION SPECIFICATION READY FOR OWNER REVIEW. GO: governance, reconciliation, capability harness, fixtures, approved isolated canaries, Local safety foundation, HoReCa Intent Ontology and pilot preparation. HOLD: runtime expansion, limited UI and provider-backed pilots until their gates. NO-GO: public website repositioning, pricing changes, new Social/Travel/Outcome promises and automatic Local AI.

[ИНТЕРПРЕТИРОВАНО] При одобрении этого документа первой исполнимой задачей для Codex становится не «переписать сайт», а WP-00/WP-01/WP-02: зафиксировать baseline, доказать фактическое состояние и построить capability matrix. Только после этого открываются adapter pilots, продуктовые отчёты и коммерческий релиз.

# Приложение A. Source-to-Requirement Traceability

| Requirement | Источник | Раздел Master ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Product boundary / HoReCa Local-first | S1 §1–2 | §4, WP-05–WP-09 |
| Independent surfaces / no composite score | S1 §2.3; S3 §7–9, §17 | §4.3–4.4, §12 |
| Public prices unchanged | S1 §1.1, §5; S4 §7 | §5, WP-08, G7 |
| Capability discovery only | S2 §1, §12–16 | WP-02, §5, G1 |
| 13 configured-only datasets | S2 §2, §12 | §7, WP-02 |
| Registry architecture | S2 §3–5 | WP-04 |
| Max 3 attempts / no bulk retry | S2 §5.1; S4 §5 | WP-03, §11 STOP |
| LOCAL_MAPS / LOCAL_AI separation | S3 §8–9; S4 §1–4 | §4.3, WP-03 |
| AVLI/KORA pilots | S1 §6; S2 §14 | WP-06, WP-07 |
| Website/public change NO-GO | S1 §8–9; S2 §16 | §5, WP-08, G7 |
| Evidence-linked findings and UNKNOWN | S1 §2.3, §6.1; S3 §16–17 | §4.4, §12, WP-06–09 |

# Приложение B. Template — Provider Capability Matrix

| Поле | Что фиксируется |
| --- | --- |
| source / surface / domain | Идентичность source и target domain. |
| dataset env key / contract version | Dataset ID не раскрывается клиенту; version фиксируется. |
| capability status | CONFIGURED_ONLY / PILOT_ONLY / ALLOWED / MANUAL_ONLY / BLOCKED. |
| input contract | Required/optional fields, cardinality and constraints. |
| raw fixture | Private ref, SHA-256, captured_at, environment. |
| schema inventory | Field/type/nullable/repeated/observed class. |
| stable identity | Account/content/review/place/video/post ID or fallback. |
| pagination / dedupe | Cursor/date/page semantics and duplicate boundary. |
| cost / latency | Actual/estimated cost and observed latency. |
| privacy / retention / deletion | Classification and policy. |
| normalizer version | Fixture test and unknown-field preservation. |
| GO/NO-GO rationale | Evidence-backed owner decision. |

# Приложение C. Template — Page Specification

| Поле | Требование |
| --- | --- |
| Page ID / Route / Status | Уникальный ID, current/target/hold/release state. |
| Audience / Primary intent | Одна аудитория и один главный intent. |
| Business job | Какое решение принимает пользователь. |
| Current / Target capability | Что доступно сейчас и что является целью. |
| Allowed / Blocked claims | Поддержанные и запрещённые обещания. |
| H1 + Direct answer | Первые 50–100 слов без туманного copy. |
| Required sections / evidence | Контент и доказательства. |
| CTA / Internal links | Следующий шаг и связность. |
| Schema / Analytics | Structured data и события, совпадающие с visible content. |
| Mobile / Accessibility / SEO | CWV, keyboard, touch, indexability. |
| Acceptance / Release gate | Что считается готовым и когда можно публиковать. |

# Приложение D. Template — PR Acceptance Report

Task / PR / branch / baseline SHA / final SHA Requirement IDs and source sections Scope completed / scope explicitly not completed Provider calls: expected / actual / cost Migrations: forward / replay / rollback Tests: unit / integration / contract / security / visual Cardinality: Lock → permits → attempts → observations → cost → export Evidence links / fixture hashes / screenshots Secrets scan / RLS / idempotency / duplicate result Known limitations / UNKNOWN / follow-up gate Verdict: PASS / PARTIAL / FAIL / BLOCKED

# Приложение E. Disposition первоначального Hermes backlog

| Disposition | Что входит |
| --- | --- |
| RUN NOW | GSC baseline; route/claims inventory; sitemap/robots/canonicals/indexability; SSR/crawler HTML; Lighthouse/CWV; prompt baseline; evidence capture; citation/competitor source mapping; remeasurement. |
| DRAFT ONLY | Commercial page architecture; first 50–100 words; FAQ; schema; comparison pages; case pages; CTA; internal links; target site and report UX. |
| CONDITIONAL | Cloudflare AI Crawl Control — только если фактическая конфигурация домена этого требует. |
| DEFER | llms.txt как zero-weight diagnostic; 10 generic articles; mass YouTube/Telegram repurposing; дополнительные comparison pages. |
| BLOCKED | Публичное repositioning, pricing changes, Local/Social/Travel/Outcome promises до G7. |

# Нормативные источники

S1. SELENA_SYSTEMS_PRODUCT_DECISION_HORECA_LOCAL_FIRST_V1.0_2026-08-31.docx — Продуктовая граница, HoReCa Local-first, клиентский опыт, entitlements и pilot gates. Высший продуктовый источник.

S2. SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_TECHNICAL_DELTA_V1.3_2026-08-31.docx — Provider registry, 13 новых datasets, discovery, Google/Social/Travel gates. Нормативное дополнение; discovery-only GO.

S3. SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_ARCHITECTURE_TZ_V1.2_2026-08-29.docx — Единый evidence-first SaaS, независимые surfaces, data model, UX, reporting. Основная архитектура.

S4. SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_IMPLEMENTATION_DELTA_V1.2.1_2026-08-30.docx — LOCAL_MAPS, LOCAL_AI, grid, retries, attempts, cost caps и Local gates. Нормативное дополнение к S3.

S5. SELENA_AI_VISIBILITY_SAAS_ARCHITECTURE_TZ_V1 / v1.1 — Историческая база value-before-access и Public Audit. Только background; не отменяет S1–S4.

[НОРМАТИВНО] Внешние provider ссылки и цены, упомянутые в source documents, не являются автоматическим production approval. Для каждого endpoint обязательны capability, ToS/legal, retention, cost и controlled canary decisions.  [S3 §20, §30; S4 §9]